АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 27.03.2023 № 301

| О проведении санитарной очистки и благоустройства территории населенных пунктов МО «Южно-Курильский городской округ» |  |
| --- | --- |

В целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территории населенных пунктов в весенний период, поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения МО «Южно-Курильский городской округ», на основании Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», утвержденных решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 27.09.2017 № 81, руководствуясь ст.ст.41, 45 Устава МО  «Южно-Курильский городской округ», администрация МО «Южно-Курильский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Объявить с 07 апреля 2023 года по 7 мая 2023 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

- 2. Объявить:

- 2.1. 08 апреля 2023 года, 22 апреля 2023 года, 29 апреля 2023 года и               06 мая 2023 года «Чистые субботы» во всех населенных пунктах МО «Южно-Курильский городской округ» по организации и проведению субботников по санитарной очистке и благоустройству территорий.

- 2.2. 07 апреля 2023 года, 21 апреля 2023 года, 28 апреля 2023 года и               05 мая 2023 года «Чистые пятницы» во всех населенных пунктах МО «Южно-Курильский городской округ» по организации и проведению субботников по санитарной очистке и благоустройству территорий.

- При проведении работ всем участникам неукоснительно выполнять рекомендации Роспотребнадзора в период коронавирусной инфекции (применение индивидуальных защитных средств, соблюдение безопасного расстояния и т.п.).

Утвердить план по санитарной очистке и благоустройству территорий МО «Южно-Курильский городской округ» в период проведения месячника в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав рабочей комиссии по координации действий за исполнением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий МО «Южно-Курильский городской округ» в период проведения месячника в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить схему зон по санитарной очистке и благоустройства территорий МО «Южно-Курильский городской округ» в период проведения месячника в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать работы по санитарной очистке территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» в период месячника и обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- уборка мусора, полная очистка прилегающих территорий в радиусе 10 метров от границ закрепленной территории до 07 мая 2023 года;

-своевременный вывоз мусора на полигон и дезинфекция мест, освобождаемых от накопления бытовых и производственных отходов;

-работа по приведению фасадов зданий и павильонов в надлежащий вид;

-установка урн для сбора мусора в местах массового пребывания людей (входы в магазины и другие учреждения сферы обслуживания, автобусные остановки и прочее).

При проведении работ не использовать твёрдые коммунальные отходы, отходы производства и потребления для благоустройства территорий населенных пунктов.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете МО «Южно-Курильский городской округ» «На рубеже» и разместить на сайте органов местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ» www.yuzhnokurilsk.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Д.Ю. Кана.

И.о. мэра МО                                                                                        Ю.В. Болдов

Приложение № 1

к постановлению администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от 27.03.2023 № 301

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий

МО «Южно-Курильский городской округ»

| Дата проведения мероприятия | Наименование организации | Адрес провидения | Перечень работ, планируемых к выполнению | Ответственный за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МУП «ЖКХ «Универсал» | ул. Гнечко, ул. Мира, ул. Карева, кв-л Рыбников, ул. Победы, ул. Океанская | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | И.о. директора Д.Ю. Скуратов |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ» | ул.Мира, – пгт. Южно-Курильск | Уборка от мусора и сухой травы придомовых территорий, покраска лавочек и урн, побелка деревьев | Главный врач В.В. Шарыкин |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБУК «Южно-Курильский краеведческий музей» | Кв-л. Ильичёва, пр-т. Курильский | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор А.Л. Задирако |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБУК «Южно-Курильский районный Дом культуры» | Кв-л. Ильичёва, пр-т. Курильский | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор Верещук В.А. |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МАУ «ЦФКПВИТ «ФРЕГАТ» | Кв-л. Ильичёва, пр-т. Курильский | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор учреждения А.В. Горожанкин |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | КП «Аэропорты Курильских Островов» | Территория аэропорта | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Генеральный директор В.В. Ларькин |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБДОУ детский сад «Рыбка» | ул.Мира | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Заведующая Н.Н. Старикевич |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБДОУ Детский сад «Солнышко» | Кв-л. Рыбников, ул.Гнечко | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Заведующая А.Г. Ветрова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБУДО «Детская школа искусств пгт. Южно-Курильск» | Ул.Советская, ул.Набережная | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор Ю.В. Павленко |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБДОУ детский сад «Белочка» | Ул.Советская, ул.Набережная | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | И.о. заведующего И.С. Утегенова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ООО «Рыбокомбинат «Островной» | ул.Набережная, ул. Пограничная | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Генеральный директор Д.Ю. Фищук |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МУП «Южно-Курильский докер» | ул.Набережная | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор Р.В. Силиенков |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» | Ул.Набережная | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор А.Н. Даринская |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | АО «Мобильные ГТЭС» | Ул.Заводская, кв-л. Ильичёва- пгт. Южно-Курильск, ул. Островная, ул. Школьная | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор ОП «Мобильные ГТЭС Кунашир» Д.Ю. Ткачев |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ООО «Южно-Курильский водоканал» | Ул. Строителей, ул.Дружбы, ул. Морская | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Генеральный директор В.Б. Ухналь |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБУ Спортивная школа «Афалина» | Ул.Дружбы, 60 лет ВЛКСМ | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор Е.В. Медко |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | МБДОУ детский сад «Аленка» | Ул.Дружбы, 60 лет ВЛКСМ | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Заведующая О.В. Ульянова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ОКУ Курильский центр занятости населения | Ул.60 лет ВЛКСМ | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор Н.В. Котегова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | КП Редакция газеты «На рубеже» | Ул.60 лет ВЛКСМ, кв-л. Юбилейный | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Главный редактор С.В. Киселев |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ГКУ Центр социальной поддержки Сахалинской области | Ул.60 лет ВЛКСМ | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Руководитель учреждения А.А. Макарова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ГБУ СО «МФЦ» | Ул.Гнечко | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Руководитель Е.Н. Стешова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» | Ул.Гнечко, ул.Дружбы, кв-л. Юбилейный, пр-кт Курильский, ул. 60 лет ВЛКСМ | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Вице-мэр МО Д.Ю. Кан |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ФГБУ Государственный природный заповедник «Курильский» | Ул. Заречная, ул. Красноармейская | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Директор А.А. Кислейко |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ГУП «Южно-Курильское дорожное управление» | Ул.Красноармейская, ул.3 сентября | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Начальник В.Ю. Краль |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ОГУ «Южно-Курильский Лесхоз» | Ул. Советская | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | И.о. директора Л.Н. Самофалова |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ООО «Гарантия» | Ул. Океанская | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек, полная очистка прилегающих территорий в радиусе 10 метров от границ закрепленной территории, работа по приведению фасадов зданий и павильонов в надлежащий вид, установка урн для сбора мусора на входах в здания | Генеральный директор И.А. Гребёнкин |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | ООО «Стратегия» | Ул. Океанская | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек, полная очистка прилегающих территорий в радиусе 10 метров от границ закрепленной территории, работа по приведению фасадов зданий и павильонов в надлежащий вид, установка урн для сбора мусора на входах в здания | Генеральный директор Ю.Е. Сон |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | Сотрудники образовательных учреждений, учащиеся, волонтёры и добровольцы | Прилегающая территория учреждений образования муниципального образования | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Начальник отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» Л.Ю. Немешина |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | Сотрудники учреждений культуры и спорта, волонтёры и добровольцы | Прилегающая территория учреждений культуры и спорта, а также прилегающая территория объектов культуры муниципального образования | Уборка мусора на зеленых зонах, прогребание газонов, побелка деревьев, уборка вдоль бордюрного камня, очистка водоотводных канав, покраска бордюров, урн и лавочек | Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» С.В. Даниленко |
| 07.04.2023 – 07.05.2023 | Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, учреждения всех форм собственности | Прилегающая территория магазинов, торговых центров, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и др. объектов предпринимательской деятельности | Уборка мусора, полная очистка прилегающих территорий в радиусе 10 метров от границ закрепленной территории, работа по приведению фасадов зданий и павильонов в надлежащий вид, установка урн для сбора мусора на входах в здания | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации МО «Южно-Курильский городской округ» Т.В. Горожанкина |

Приложение № 2

к постановлению администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от 27.03.2023 № 301

СОСТАВ

рабочей комиссии по координации и контролю

за работой по санитарной очистке и благоустройству территорий

МО «Южно-Курильский городской округ»

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Кан Д.Ю. | вице-мэр МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кухалашвили Р.А. | директор департамента ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Члены комиссии: |  |
| Свекольникова Л.Е. | ведущий специалист-эксперт департамента ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Косолапова М.Е. | директор департамента по УМС МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Немешина Л.Ю. | начальник отдела образования МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Даниленко С.В. | Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Пыхтина А.А. | начальник отдела строительства и архитектуры администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Горожанкина Т.В. | начальник отдела экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Тыченюк Т.Н. | специалист первого разряда - секретарь административной комиссии общего отдела администрации МО «Южно-Курильский городской округ» |
| Ткаленко Л.Ю. | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Южно-Курильского района |
| Скуратов Д.Ю. | и.о. директора МУП «ЖКХ «Универсал» |
| Гребёнкин И.А. | генеральный директор ООО «Гарантия» |
| Барановский М.А. | главный инженер ГУП Сахалинской области «Южно-Курильской дорожное управление» |

Приложение № 3

к постановлению администрации МО

«Южно-Курильский городской округ»

от 27.03.2023 № 301

Схема зон по санитарной очистке и благоустройства территорий

МО «Южно-Курильский городской округ»